# RLdC — Zintegrowana Specyfikacja Systemu LIVE, Trading Core, Predykcji, Lektora, Bloga i Studio Testowego

Dokument wykonawczy i architektoniczny ograniczający chaos implementacyjny oraz błędy wynikające z gubienia wątków w VS Code / Copilot

Dokument wykonawczy i architektoniczny
Data: 23 kwietnia 2026
Język: polski

# Spis treści

1. Cel dokumentu

2. Problem, który rozwiązujemy

3. Zasada nadrzędna: jedno źródło prawdy

4. Główna wizja produktu

5. Zasady projektowe wysokiego poziomu

5.1 Integralność ponad efekt

5.2 Jedna odpowiedzialność na moduł

5.3 Dane kanoniczne, nie domysły

5.4 Czytelność dla początkującego

5.5 Predykcja ma wpływać na handel

5.6 Każda decyzja ma przyczynę

5.7 Każda decyzja wraca do uczenia

5.8 Warstwa publiczna nigdy nie uprzedza rdzenia

6. Anti-chaos dla VS Code / Copilot / agentów AI

6.1 Jeden dokument źródłowy

6.2 Zakaz „cichych skrótów”

6.3 Obowiązkowy nagłówek dla każdego większego patcha

6.4 Zakaz edycji bez wskazania źródła kanonicznego

6.5 Zasada patchy pionowych

6.6 Dziennik architektoniczny

6.7 Jedna nazwa, jedno znaczenie

6.8 Wyraźne granice pomiędzy „stanem” a „prezentacją”

7. Architektura logiczna systemu

8. Market Data Hub

8.1 Rola

8.2 Zakres danych

8.3 Zasady

8.4 Odpowiedzialność

8.5 Kluczowe ryzyka

8.6 Wymagania jakościowe

9. Feature Hub

9.1 Rola

9.2 Przykładowe cechy

9.3 Zasada kanoniczności

9.4 Wersjonowanie

9.5 Wymagania

10. Prediction Hub

10.1 Rola

10.2 Co powinien przewidywać

10.3 Dlaczego to ważne

10.4 Typy modeli

10.5 Zasada biznesowa

10.6 Wymagania operacyjne

10.7 Output kanoniczny

11. Decision Hub

11.1 Rola

11.2 Co produkuje

11.3 Zasada

11.4 Powody decyzji

11.5 Obsługa scenariuszy

11.6 Integracja z forecastem

12. Execution Hub

12.1 Rola

12.2 Zasady

12.3 Kluczowy wymóg

12.4 Obsługa wyjątków

13. State Hub

13.1 Rola

13.2 Co przechowuje

13.3 Po co istnieje

13.4 Zasada

14. Explanation Hub

14.1 Rola

14.2 Kluczowa zasada

14.3 Warstwy języka

14.4 Styl

14.5 Ograniczenia

15. Broadcast Hub

15.1 Rola

15.2 Zasady

15.3 Typy komunikatów

16. Learning Hub

16.1 Rola

16.2 Co zapisuje

16.3 Dlaczego to kluczowe

16.4 Zastosowanie

17. Kanoniczny model obiektu pary

18. Event-driven architecture

18.1 Dlaczego eventy

18.2 Kluczowe zdarzenia

18.3 Zasada

19. Maszyny stanów

19.1 Stan pary

19.2 Stan narracji

19.3 Stan live focus

19.4 Zysk

20. Sekcja LIVE — cele biznesowe i UX

20.1 Główne cele sekcji LIVE

21. Układ sekcji LIVE na telefonie

21.1 Górny pasek aktywnych par

21.2 Główne okno analizowanej pary

21.3 Karta decyzji

21.4 Sekcja pinned pairs

21.5 Sekcja watchlist / queue

22. Wskaźniki i warstwa wykresu

23. Forecast overlay 15–20 minut

23.1 Rola

23.2 Elementy

23.3 Zasada biznesowa

24. Lektor LIVE i system TTS

24.1 Rola

24.2 Co ma czytać

24.3 Czego nie robić

24.4 Pipeline

24.5 Kolejka i priorytety

24.6 Minimalny odstęp

24.7 Styl języka

25. Disclaimery i bezpieczeństwo komunikacyjne

25.1 Dlaczego są obowiązkowe

25.2 Warstwy disclaimerów

25.3 Przykład skrócony

25.4 Przykład pełny

26. RLdC Live Studio — środowisko testowe transmisji

26.1 Cel

26.2 Co musi zawierać

26.3 Dlaczego to ważne

26.4 Osobne widoki

27. Blog RLdC

27.1 Rola bloga

27.2 Zasada

27.3 Typy wpisów

27.4 Struktura wpisu

27.5 Wartość

28. Replay i odtwarzanie decyzji

28.1 Cel

28.2 Zastosowanie

28.3 Co przechowywać

29. Pinned pairs i watchlist

29.1 Pinned pairs

29.2 Watchlist

29.3 Zasada

30. Whale / crowd / anomaly radar

30.1 Cel

30.2 Prezentacja

31. System „sensownej kwoty wejścia”

31.1 Dlaczego potrzebny

31.2 Co liczyć

31.3 Efekt

32. Frontend — struktura komponentów

33. Backend — sugerowany podział modułów

34. API i WebSocket

34.1 REST do odczytu stanu

34.2 Strumienie WebSocket

34.3 Zasada

35. Model danych dla bloga

36. Persistencja i baza danych

36.1 Tabele / byty logiczne

36.2 Zasady

37. Testy i jakość

37.1 Poziomy testów

37.2 Szczególnie ważne testy

38. Obserwowalność i monitoring

39. Fazy wdrożenia

Etap 1 — rdzeń i porządek

Etap 2 — live i studio

Etap 3 — lektor

Etap 4 — blog i replay

Etap 5 — learning loop

40. Akceptacja biznesowa

41. Najczęstsze antywzorce, których trzeba unikać

42. Zalecenia dla promptów do VS Code / Copilot

43. Minimalny zestaw dokumentów towarzyszących

44. Wniosek końcowy

45. Lista kontrolna przed każdym większym wdrożeniem

46. Podsumowanie wykonawcze

47. Załącznik A — zalecana struktura repozytorium

48. Załącznik B — standard nazewnictwa i typów

48.1 Nazwy pól

48.2 Nazwy akcji

48.3 Nazwy stanów

48.4 Typy czasowe

49. Załącznik C — przykładowe kontrakty danych

49.1 Forecast contract

49.2 Decision contract

49.3 Narration contract

50. Załącznik D — standard wpisów blogowych

51. Załącznik E — checklista dla patcha przygotowywanego przez AI

52. Załącznik F — checklista przed wypuszczeniem nowej wersji LIVE

53. Załącznik G — macierz odpowiedzialności

54. Załącznik H — minimalny workflow pracy wdrożeniowej

55. Załącznik I — rekomendacja końcowa dla dalszych prac

# 1. Cel dokumentu

Ten dokument ma być jednym, nadrzędnym punktem odniesienia dla całego projektu RLdC w zakresie:

rdzenia handlowego,

warstwy predykcji,

sekcji LIVE,

studia testowego do transmisji,

generatora komentarzy i lektora,

bloga i raportów,

replayów,

synchronizacji danych, komunikatów i transakcji,

zasad pracy projektowej ograniczających chaos w VS Code, Copilot i innych narzędziach AI.

Głównym celem nie jest napisanie „ładnego opisu produktu”, tylko stworzenie dokumentu, który:

1. porządkuje architekturę,

2. eliminuje sprzeczne interpretacje,

3. ogranicza ryzyko duplikacji logiki,

4. wymusza jedno źródło prawdy,

5. ułatwia wdrożenie etapami,

6. minimalizuje przypadki, w których AI lub programista „gubi wątek” i modyfikuje zły fragment systemu.

Dokument ma służyć jako:

baza dla planowania plików i modułów,

opis granic odpowiedzialności poszczególnych warstw,

źródło kontraktów danych,

instrukcja projektowa dla VS Code / Copilot / agentów AI,

punkt kontrolny podczas refaktoryzacji.

# 2. Problem, który rozwiązujemy

Dotychczasowy problem nie polega wyłącznie na tym, że bot czasem źle przewiduje, za późno wychodzi, albo nie tłumaczy decyzji. Prawdziwy problem jest głębszy:

interfejs, analiza, execution i komunikacja potrafią żyć własnym życiem,

bot może mówić co innego niż robi,

moduły mogą korzystać z innych danych lub z tych samych danych w innym momencie,

AI wspomagające kodowanie może pracować na niepełnym obrazie systemu,

łatwo powstają poprawki lokalne, które nie rozwiązują problemu globalnego,

VS Code / Copilot / kolejne iteracje poprawek mogą nadpisywać logikę, która jest ważna w innym miejscu.

W praktyce prowadzi to do kilku rodzajów błędów:

1. błąd synchronizacji: interfejs pokazuje co innego niż execution,

2. błąd odpowiedzialności: kilka modułów liczy to samo na różne sposoby,

3. błąd narracji: lektor i tekst bazują na stanie już nieaktualnym,

4. błąd predykcji oderwanej od handlu: linia forecastu nie wpływa na realną decyzję,

5. błąd dokumentacyjny: przy kolejnej poprawce nikt nie wie, który moduł jest źródłowy,

6. błąd wdrożeniowy: agent AI łata objaw, nie przyczynę.

Ten dokument ma temu przeciwdziałać.

# 3. Zasada nadrzędna: jedno źródło prawdy

Najważniejsza zasada całego projektu brzmi:

**W systemie istnieje jedno źródło prawdy dla stanu rynku, predykcji, decyzji, execution i komunikacji.**

To oznacza:

żadna warstwa prezentacyjna nie tworzy własnej logiki handlowej,

żadna warstwa komunikacji nie opisuje świata „po swojemu” bez potwierdzenia przez rdzeń,

żadna sekcja LIVE nie rysuje forecastu, który nie pochodzi z zatwierdzonego silnika predykcji,

blog nie wymyśla wyników na podstawie przybliżeń,

Telegram, web, live studio i blog korzystają z tego samego, kanonicznego modelu stanu.

W skrócie:

**Market Data -> Features -> Prediction -> Decision -> Execution -> State -> Explanation -> Broadcast -> Learning**

Każdy etap bazuje na poprzednim. Żaden etap nie może omijać innych skrótami, jeśli skutkuje to niespójnością.

# 4. Główna wizja produktu

RLdC ma być systemem, który:

handluje,

przewiduje,

tłumaczy,

pokazuje to publicznie w formie LIVE,

uczy się na swoich decyzjach,

raportuje sukcesy, błędy i wnioski,

pozwala testować warstwę transmisyjną przed połączeniem z YouTube i TikTok,

pozostaje zrozumiały dla początkującego odbiorcy.

To nie ma być tylko bot tradingowy ani tylko wizualny dashboard. To ma być spójny organizm o pięciu twarzach:

1. silnik handlowy,

2. silnik predykcyjny,

3. silnik komunikacyjny,

4. silnik emisji LIVE,

5. silnik nauki i raportowania.

# 5. Zasady projektowe wysokiego poziomu

## 5.1 Integralność ponad efekt

Najpierw poprawna logika, potem efekt wizualny. Ładny overlay nie może przykrywać błędów execution.

## 5.2 Jedna odpowiedzialność na moduł

Każdy moduł ma konkretny zakres odpowiedzialności. Jeśli dwa moduły liczą to samo, to dokument musi wskazać, który liczy kanonicznie, a który tylko konsumuje wynik.

## 5.3 Dane kanoniczne, nie domysły

Każdy komunikat dla użytkownika, lektora, bloga lub live musi być oparty na kanonicznym stanie zapisanym w systemie, a nie na luźnej interpretacji.

## 5.4 Czytelność dla początkującego

Opis, lektor, blog i podstawowe komunikaty mają być zrozumiałe dla osoby początkującej. Techniczne szczegóły mogą istnieć, ale jako warstwa druga.

## 5.5 Predykcja ma wpływać na handel

Forecast 15–20 minut nie może być dekoracją. Musi wpływać na wejścia, wyjścia, trailing, score jakości setupu i opłacalność po kosztach.

## 5.6 Każda decyzja ma przyczynę

System musi umieć odpowiedzieć: dlaczego kupił, dlaczego sprzedał, dlaczego czekał, dlaczego odrzucił wejście.

## 5.7 Każda decyzja wraca do uczenia

Każdy trade, brak trade’u, spóźnione wyjście, fałszywy breakout i oddany zysk stają się materiałem do nauki.

## 5.8 Warstwa publiczna nigdy nie uprzedza rdzenia

Najpierw system podejmuje decyzję i ją zapisuje. Dopiero potem UI, lektor, Telegram i blog mogą to ogłosić.

# 6. Anti-chaos dla VS Code / Copilot / agentów AI

Ta sekcja jest krytyczna. Jej celem jest ograniczenie sytuacji, w której AI lub programista miesza wątki i dokonuje zmian bez pełnego obrazu.

## 6.1 Jeden dokument źródłowy

Ten dokument jest dokumentem nadrzędnym. Każdy większy patch ma wskazywać:

które rozdziały zmienia,

które moduły dotyka,

czy zmienia kontrakt danych,

czy wymaga migracji,

czy wpływa na live / blog / Telegram / execution.

## 6.2 Zakaz „cichych skrótów”

Nie wolno:

dodać lokalnego pola do endpointu bez aktualizacji kontraktu,

stworzyć drugiego score’u o tej samej nazwie i innym znaczeniu,

generować tekstów z pominięciem explanation hub,

rysować prognoz w UI z użyciem prywatnej logiki frontendowej.

## 6.3 Obowiązkowy nagłówek dla każdego większego patcha

Każdy większy patch tworzony przez AI lub człowieka powinien zaczynać się od bloku:

Cel zmiany

Zakres zmiany

Moduły dotknięte

Kontrakty danych dotknięte

Ryzyka

Testy do uruchomienia

Potencjalny wpływ na inne warstwy

To ogranicza przypadki „poprawiono, ale nie wiadomo co”.

## 6.4 Zakaz edycji bez wskazania źródła kanonicznego

Jeżeli istnieje pytanie „gdzie to powinno być liczone?”, odpowiedź musi odwołać się do konkretnego modułu kanonicznego zdefiniowanego w tym dokumencie.

## 6.5 Zasada patchy pionowych

Preferowane są poprawki pionowe, które domykają cały przepływ dla jednego problemu:

dane,

decyzja,

execution,

komunikat,

test.

Nie preferuje się patchy, które dodają tylko napis w UI bez rozwiązania logiki.

## 6.6 Dziennik architektoniczny

W repo powinien istnieć plik typu `ARCHITECTURE_DECISIONS.md` lub `PROJECT_AUDIT_MASTER.md`, w którym zapisuje się:

decyzje architektoniczne,

ich uzasadnienie,

datę,

wpływ na moduły,

status wdrożenia.

## 6.7 Jedna nazwa, jedno znaczenie

Przykład:

`confidence` nie może raz oznaczać „pewności kierunku”, a innym razem „pewności całej decyzji”.

Trzeba rozbić pojęcia:

`direction_confidence`

`continuation_confidence`

`profitability_confidence`

`execution_confidence`

`overall_decision_confidence`

## 6.8 Wyraźne granice pomiędzy „stanem” a „prezentacją”

Modele danych rdzenia nie mogą zawierać ozdobnej logiki prezentacyjnej. Z drugiej strony frontend nie może samodzielnie wytwarzać logiki, której nie ma w rdzeniu.

# 7. Architektura logiczna systemu

Docelowa architektura składa się z dziewięciu głównych hubów:

1. `market_data_hub`

2. `feature_hub`

3. `prediction_hub`

4. `decision_hub`

5. `execution_hub`

6. `state_hub`

7. `explanation_hub`

8. `broadcast_hub`

9. `learning_hub`

Poniżej opis roli każdego z nich.

# 8. Market Data Hub

## 8.1 Rola

To jedyne miejsce odpowiedzialne za pobieranie, normalizację i walidację danych rynkowych.

## 8.2 Zakres danych

ticki cenowe,

świece OHLCV,

order book,

wolumen,

spread,

fee i koszty transakcyjne,

pozycje i salda z giełdy,

statusy zleceń,

funding rate,

open interest,

dane korelacyjne,

dane pomocnicze: sentyment, news events, whale events.

## 8.3 Zasady

dane są znaczone czasem pobrania i czasem zdarzenia,

dane muszą przejść walidację świeżości,

dane mają postać kanoniczną niezależnie od źródła,

żaden inny moduł nie pobiera surowych danych „na boku”, jeśli nie zostało to jawnie przewidziane.

## 8.4 Odpowiedzialność

Market Data Hub nie interpretuje rynku. On dostarcza czysty stan wejściowy.

## 8.5 Kluczowe ryzyka

duplikacja źródeł,

rozjazd czasowy,

mieszanie danych real-time i danych historycznych,

brak oznaczania stanu świeżości.

## 8.6 Wymagania jakościowe

jednoznaczne typy danych,

walidacja braków,

fallbacki tylko jawne,

logowanie opóźnień,

możliwość replayu z archiwów danych.

# 9. Feature Hub

## 9.1 Rola

Feature Hub zamienia surowe dane rynkowe na cechy analityczne i kontekst używany przez predykcję oraz decyzję.

## 9.2 Przykładowe cechy

EMA 9 / 21 / 50 / 200,

slope średnich,

RSI,

MACD,

ATR,

Bollinger Bands,

VWAP,

volume anomaly,

order book imbalance,

liquidity zones,

support / resistance,

breakout probability features,

market regime,

trend regime,

volatility regime,

pair profile features,

correlation with BTC / ETH,

session context,

time-of-day context.

## 9.3 Zasada kanoniczności

Jeżeli jakaś cecha jest liczona w Feature Hub, nie wolno przeliczać jej osobno w UI, blogu, Telegramie ani w warstwie lektora.

## 9.4 Wersjonowanie

Feature set musi być wersjonowany. Jeżeli zmienia się definicja cechy, trzeba móc odtworzyć, na których danych i której wersji działał model oraz decyzja.

## 9.5 Wymagania

deterministyczność,

logowanie braków,

odporność na opóźnienia,

możliwość odtworzenia z replayu.

# 10. Prediction Hub

## 10.1 Rola

Prediction Hub odpowiada za przewidywanie ruchu rynku w horyzoncie 15–20 minut oraz za dodatkowe warstwy jakości sygnału.

## 10.2 Co powinien przewidywać

Nie tylko przyszłą cenę, ale zestaw zmiennych:

kierunek,

zasięg ruchu,

czas do ruchu,

prawdopodobieństwo kontynuacji,

prawdopodobieństwo zanegowania,

prawdopodobieństwo fake breakout,

expected net move after costs,

confidence i uncertainty band.

## 10.3 Dlaczego to ważne

Jedna linia „price forecast” jest zbyt uboga do sterowania handlem. Silnik decyzji potrzebuje rozumieć nie tylko „gdzie może pójść cena”, ale:

czy ruch ma sens po kosztach,

czy jest trwały,

czy może się szybko odwrócić,

jak duża jest niepewność.

## 10.4 Typy modeli

Dokument nie narzuca jednego modelu, ale zaleca architekturę wielowarstwową:

model tabularny do szybkiego scoringu wejścia,

model sekwencyjny do forecastu czasowego,

model wykrywania fałszywych wybić,

meta-model łączący wyniki.

## 10.5 Zasada biznesowa

Prediction Hub nie handluje. Prediction Hub dostarcza ocenę przyszłego ruchu i jakości setupu.

## 10.6 Wymagania operacyjne

aktualizacja forecastu cyklicznie,

jawne oznaczenie czasu wygenerowania,

confidence decay wraz ze starzeniem predykcji,

przechowywanie poprzednich forecastów do porównania.

## 10.7 Output kanoniczny

Każda predykcja powinna zwracać co najmniej:

`symbol`

`forecast_timestamp`

`horizon_minutes`

`direction_label`

`direction_confidence`

`expected_move_pct`

`expected_net_move_pct_after_costs`

`continuation_probability`

`reversal_probability`

`false_breakout_probability`

`forecast_path`

`uncertainty_band`

`forecast_quality_score`

`model_version`

# 11. Decision Hub

## 11.1 Rola

Decision Hub to mózg decyzji handlowej. Łączy:

cechy rynku,

predykcję,

koszty,

ryzyko,

stan pozycji,

zasady strategii.

## 11.2 Co produkuje

action: buy / wait / hold / reduce / sell / skip,

entry zone,

target zone,

stop zone,

trailing rules,

minimal sensible capital,

opportunity score,

profitability score,

risk score,

reasons,

scenario set.

## 11.3 Zasada

To jedyne miejsce, które ma prawo powiedzieć: „wchodzimy”, „wychodzimy”, „czekamy”.

## 11.4 Powody decyzji

Każda decyzja musi mieć:

krótką listę powodów kanonicznych,

wersję prostą dla laika,

wersję techniczną dla logów i bloga.

## 11.5 Obsługa scenariuszy

Zalecane są trzy scenariusze:

bazowy,

ostrożny,

awaryjny.

To poprawia zarówno handel, jak i narrację LIVE.

## 11.6 Integracja z forecastem

Decision Hub nie może ignorować Prediction Hub. Forecast ma wpływać na:

otwieranie pozycji,

targety,

trailing,

wcześniejsze wyjścia,

blokadę wejścia przy niskim edge.

# 12. Execution Hub

## 12.1 Rola

Execution Hub realizuje zatwierdzone decyzje:

wystawia zlecenia,

monitoruje fill,

aktualizuje stan pozycji,

obsługuje wyjścia,

pilnuje TP/SL/trailing,

reaguje na anulacje lub zmianę scenariusza.

## 12.2 Zasady

execution nie tworzy własnej strategii,

execution nie ogłasza samodzielnie komunikatów użytkownikowi,

execution emituje zdarzenia stanu, które trafiają do State Hub.

## 12.3 Kluczowy wymóg

Komunikacja publiczna ma następować po potwierdzeniu execution, nie przed.

## 12.4 Obsługa wyjątków

Execution musi mieć jawne ścieżki dla:

partial fill,

order rejected,

delayed fill,

stale price before fill,

exchange outage,

risk block after signal.

# 13. State Hub

## 13.1 Rola

State Hub przechowuje i udostępnia kanoniczny stan systemu. To centralny magazyn aktualnej prawdy.

## 13.2 Co przechowuje

Na poziomie pary:

aktualną cenę,

trend,

forecast,

decision state,

position state,

risk state,

reasons,

broadcast-ready summary,

timestamps.

Na poziomie systemu:

aktywne pozycje,

aktywne analizy,

watchlist,

pinned pairs,

health stanu,

last events,

statistics for live.

## 13.3 Po co istnieje

Aby wszystkie interfejsy i warstwy prezentacyjne korzystały z tego samego obiektu stanu.

## 13.4 Zasada

Żaden frontend nie powinien składać sobie stanu z pięciu różnych endpointów, jeśli istnieje gotowy obiekt kanoniczny.

# 14. Explanation Hub

## 14.1 Rola

Explanation Hub zamienia kanoniczne decyzje i stany na zrozumiałe komunikaty:

dla UI,

dla lektora,

dla Telegrama,

dla bloga,

dla raportów.

## 14.2 Kluczowa zasada

Wyjaśnienia mają pochodzić z decyzji systemu, a nie z domysłów warstwy prezentacyjnej.

## 14.3 Warstwy języka

Każdy komunikat powinien mieć kilka wersji:

wersja prosta,

wersja standard,

wersja techniczna,

wersja krótka overlay,

wersja TTS.

## 14.4 Styl

Wersja prosta ma być zrozumiała dla początkującego. Zamiast:

„bullish breakout z potwierdzeniem wolumenowym”,

system może powiedzieć:

„cena rośnie i widać większy ruch kupujących, ale bot czeka jeszcze na potwierdzenie”.

## 14.5 Ograniczenia

Explanation Hub nie może mówić o buy, jeśli buy nie został zapisany przez Decision / Execution flow.

# 15. Broadcast Hub

## 15.1 Rola

Broadcast Hub dystrybuuje gotowe, zatwierdzone informacje do:

strony live,

studia testowego,

Telegrama,

overlay streamowego,

bloga,

logów audytowych.

## 15.2 Zasady

zero prywatnej logiki biznesowej,

tylko konsumpcja kanonicznego stanu i wyjaśnień,

priorytetyzacja komunikatów,

filtrowanie duplikatów,

harmonogram disclaimerów.

## 15.3 Typy komunikatów

soft update,

action alert,

risk alert,

forecast update,

opportunity highlight,

disclaimer,

session summary.

# 16. Learning Hub

## 16.1 Rola

Learning Hub zbiera dane zwrotne o skuteczności systemu i karmi nimi modele oraz reguły.

## 16.2 Co zapisuje

stan rynku w momencie decyzji,

forecast,

confidence,

reasons,

execution result,

outcome po 1/3/5/10/15/20 minutach,

net PnL po kosztach,

giveback zysku,

czy signal był poprawny,

czy wyjście było spóźnione,

czy setup był dobry, ale execution słaby.

## 16.3 Dlaczego to kluczowe

System nie ma się uczyć „ładnego wykresu”, tylko jakości decyzji.

## 16.4 Zastosowanie

retrening modeli,

kalibracja progów,

pair profiles,

ranking jakości par,

wykrywanie godzin o słabszej skuteczności.

# 17. Kanoniczny model obiektu pary

Każda para powinna mieć ujednolicony obiekt stanu. Przykładowe pola:

symbol

last_price

price_change_1m

price_change_5m

price_change_15m

trend_state

momentum_score

volatility_state

liquidity_state

spread_state

whale_state

opportunity_score

profitability_score

risk_score

direction_forecast_15m

direction_forecast_20m

forecast_path_15m

forecast_path_20m

forecast_band

overall_decision_confidence

direction_confidence

continuation_confidence

profitability_confidence

recommended_action

entry_zone

target_zone

stop_zone

minimal_sensible_capital

plan_summary_short

plan_summary_plain

reasons_short

reasons_full

position_state

current_pnl_net

last_state_transition

last_broadcast_id

data_freshness_seconds

model_version

feature_version

Taki obiekt ma być podstawą dla UI, live, lektora i bloga.

# 18. Event-driven architecture

## 18.1 Dlaczego eventy

System wielowarstwowy bez eventów łatwo wpada w chaos zależności. Eventy porządkują przepływ.

## 18.2 Kluczowe zdarzenia

market_tick_received

candle_closed

feature_vector_updated

forecast_updated

decision_changed

entry_signal_armed

order_submitted

order_filled

position_updated

exit_signal_triggered

position_closed

narration_ready

overlay_ready

disclaimer_due

blog_story_ready

learning_snapshot_recorded

## 18.3 Zasada

Każde ważne przejście stanu powinno być zapisane jako event z timestampem i payloadem.

# 19. Maszyny stanów

## 19.1 Stan pary

idle

watching

setup_forming

entry_ready

entering

in_position

exit_watch

exiting

closed

blocked

## 19.2 Stan narracji

silent

soft_update

major_update

action_alert

risk_alert

disclaimer_due

## 19.3 Stan live focus

passive_display

highlighted_pair

urgent_attention

pinned_focus

replay_mode

## 19.4 Zysk

Maszyny stanów dają:

lepszą czytelność,

mniej wyjątków ukrytych w if-ach,

łatwiejsze testy,

mniejsze ryzyko mylenia warunków.

# 20. Sekcja LIVE — cele biznesowe i UX

Sekcja LIVE nie jest zwykłym dashboardem. Ma jednocześnie:

pokazywać aktywne pary,

tłumaczyć decyzje,

wyglądać dobrze na streamie,

być zrozumiała dla początkującego,

być spójna z execution,

wspierać zaufanie do systemu.

## 20.1 Główne cele sekcji LIVE

1. natychmiastowa czytelność,

2. widoczność aktywnych okazji,

3. centralne okno dla aktualnie analizowanej pary,

4. jasne oznaczenie: kup / czekaj / trzymaj / sprzedaj,

5. widoczne forecasty 15–20 min,

6. widoczny disclaimer,

7. prosty komentarz tekstowy i głosowy.

# 21. Układ sekcji LIVE na telefonie

## 21.1 Górny pasek aktywnych par

Powinien pokazywać:

symbol,

live status,

cena,

strzałkę kierunku,

zmianę procentową,

entry target plan,

confidence.

To ma być szybki „ticker decyzji”.

## 21.2 Główne okno analizowanej pary

W centrum:

nazwa pary,

cena live,

status decyzji,

wykres,

linia predykcji 15 min i 20 min,

uncertainty band,

wskaźniki,

entry / target / stop,

plan,

prosty opis.

## 21.3 Karta decyzji

Pod wykresem:

trend,

opłacalność,

aktualny plan,

sensowna kwota wejścia,

powody decyzji,

ryzyko.

## 21.4 Sekcja pinned pairs

Pary stałe, uproszczone, klikane:

symbol,

cena,

mini trend,

status,

uproszczony sygnał.

## 21.5 Sekcja watchlist / queue

Lista okazji, które są blisko wejścia:

za wcześnie,

prawie gotowe,

wymaga potwierdzenia,

odrzucone przez koszty,

zablokowane ryzykiem.

# 22. Wskaźniki i warstwa wykresu

Na wykresie głównym zaleca się:

świece,

volume,

EMA 9/21/50/200,

RSI,

MACD,

VWAP,

Bollinger,

support / resistance,

oznaczenie wejść i wyjść,

targety,

trailing line,

forecast path,

uncertainty band,

markery whale / anomaly.

Ważne: interfejs nie ma wyświetlać wszystkiego naraz na siłę. Potrzebny jest system warstw i przełączników widoczności.

# 23. Forecast overlay 15–20 minut

## 23.1 Rola

Pokazywać przewidywaną ścieżkę ruchu, nie jako obietnicę, tylko jako scenariusz.

## 23.2 Elementy

forecast line 15m,

forecast line 20m,

uncertainty band,

invalidation level,

scenariusz alternatywny.

## 23.3 Zasada biznesowa

Overlay forecastu musi być podpisany jako analiza RLdC, nie gwarancja wyniku.

# 24. Lektor LIVE i system TTS

## 24.1 Rola

Lektor ma mówić prostym językiem, w rytmie zdarzeń, bez spamowania.

## 24.2 Co ma czytać

kluczowe zmiany stanu,

wejścia i wyjścia,

zmiany trendu,

wykrycie ryzyka,

wykrycie dużego ruchu,

okresowe wyjaśnienia,

disclaimer.

## 24.3 Czego nie robić

nie czytać wszystkiego,

nie mówić zbyt technicznie,

nie gadać non stop,

nie uprzedzać execution.

## 24.4 Pipeline

State -> Explanation -> Narration Queue -> TTS -> Audio Output.

## 24.5 Kolejka i priorytety

Priorytety:

1. action alert,

2. risk alert,

3. major market shift,

4. soft update,

5. disclaimer.

## 24.6 Minimalny odstęp

Musi istnieć minimalny odstęp czasowy pomiędzy komunikatami oraz filtr duplikatów.

## 24.7 Styl języka

Język ma być prosty, naturalny, zrozumiały:

„bot czeka”

„cena rośnie”

„ryzyko wzrosło”

„ten ruch może się cofnąć”

„na razie wejście jest za drogie”

# 25. Disclaimery i bezpieczeństwo komunikacyjne

## 25.1 Dlaczego są obowiązkowe

System publicznie pokazujący handel i analizy musi stale przypominać:

że to nie gwarantuje zysku,

że można stracić kapitał,

że kopiowanie odbywa się na własne ryzyko,

że RLdC nie ponosi odpowiedzialności za decyzje użytkownika.

## 25.2 Warstwy disclaimerów

1. stały pasek ostrzegawczy,

2. pełny komunikat okresowy,

3. ekran wejścia / start live,

4. stopka sekcji analizy,

5. blog i raporty.

## 25.3 Przykład skrócony

„Analizy RLdC nie gwarantują zysku. Inwestujesz i kopiujesz na własne ryzyko.”

## 25.4 Przykład pełny

„Materiały, wskazówki, analizy, wizualizacje, komentarze oraz transmisje RLdC mają charakter informacyjny i edukacyjny. Nie stanowią porady inwestycyjnej ani obietnicy osiągnięcia zysku. Rynek jest zmienny i możesz stracić część lub całość kapitału. Każde kopiowanie działań odbywa się na własne ryzyko użytkownika. RLdC nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie prezentowanych treści.”

# 26. RLdC Live Studio — środowisko testowe transmisji

## 26.1 Cel

Oddzielna sekcja do sprawdzania LIVE przed spięciem z serwisami zewnętrznymi.

## 26.2 Co musi zawierać

preview TikTok 9:16,

preview YouTube 16:9,

replay historyczny,

tryb symulacji,

podgląd komunikatów lektora,

test disclaimera,

test overlayów,

nagrywanie próbki,

test responsywności.

## 26.3 Dlaczego to ważne

Pozwala wykryć problemy:

chaos ekranu,

złe proporcje,

zbyt częste komunikaty,

nieczytelność forecastu,

nakładające się warstwy tekstu,

brak synchronizacji audio-video.

## 26.4 Osobne widoki

`/live`

`/live/studio`

`/live/studio/audio`

`/live/studio/replay`

`/live/disclaimer`

# 27. Blog RLdC

## 27.1 Rola bloga

Blog ma być dziennikiem działania i nauki systemu:

osiągnięcia,

błędy,

wnioski,

analizy,

wyjaśnienia,

raporty dzienne i tygodniowe.

## 27.2 Zasada

Blog nie może zmyślać. Musi korzystać z tego samego rdzenia co execution i live.

## 27.3 Typy wpisów

raport dzienny,

raport tygodniowy,

najlepsza transakcja dnia,

najgorsza decyzja dnia,

czego bot się nauczył,

wyjaśnienia dla początkujących,

case study ruchu rynku,

wpis o błędzie i poprawce.

## 27.4 Struktura wpisu

tytuł,

lead,

podsumowanie prostym językiem,

część techniczna,

dane liczbowe,

screen lub wykres,

wnioski,

disclaimer.

## 27.5 Wartość

Blog buduje:

zaufanie,

SEO,

materiał do sociali,

materiał do nauki i audytu,

transparentność.

# 28. Replay i odtwarzanie decyzji

## 28.1 Cel

Możliwość odtworzenia:

co widział bot,

co przewidział,

co zdecydował,

co zrobił execution,

co powiedział live,

co wydarzyło się naprawdę.

## 28.2 Zastosowanie

debugowanie,

trenowanie modeli,

tworzenie wpisów blogowych,

analiza błędów,

generowanie nagrań demo.

## 28.3 Co przechowywać

snapshot rynku,

cechy,

forecast,

decyzję,

execution events,

komunikaty,

wynik.

# 29. Pinned pairs i watchlist

## 29.1 Pinned pairs

To para przypięta ręcznie przez użytkownika. Powinna być pokazywana stale w sekcji uproszczonej.

## 29.2 Watchlist

To lista par obserwowanych dynamicznie przez system z powodami:

blisko wejścia,

za wcześnie,

niski wolumen,

słaba opłacalność,

wysoki risk score.

## 29.3 Zasada

Pinned pairs nie zastępują watchlisty. To dwa różne byty.

# 30. Whale / crowd / anomaly radar

## 30.1 Cel

Wykrywanie:

dużych zleceń,

anomalii wolumenowych,

absorpcji,

spoofingu,

nienaturalnego order flow,

sygnałów, że „grube ryby” mogą sterować ruchem.

## 30.2 Prezentacja

prosty status na ekranie,

marker na wykresie,

opcjonalny komunikat lektora,

wpływ na risk score oraz explanation.

# 31. System „sensownej kwoty wejścia”

## 31.1 Dlaczego potrzebny

Dla początkującego użytkownika sama informacja „kup” jest niewystarczająca. Trzeba wiedzieć, czy wejście ma sens po kosztach.

## 31.2 Co liczyć

fee,

spread,

poślizg,

expected net gain,

minimalny sensowny kapitał,

rekomendowany zakres wejścia.

## 31.3 Efekt

Lepsza edukacja i mniejsza liczba nierozsądnych wejść kopiujących.

# 32. Frontend — struktura komponentów

Przykładowe komponenty:

LivePairsTicker

PrimaryPairPanel

PredictionChart

AIDecisionCard

TrendSummaryCard

RiskPanel

WhaleRadar

OpportunityQueue

PinnedPairsGrid

DisclaimerBanner

NarrationSubtitleBar

BlogHighlightsPanel

ReplayControls

StudioPreviewSwitcher

Każdy komponent ma konsumować stan, a nie liczyć własną logikę biznesową.

# 33. Backend — sugerowany podział modułów

Przykładowe moduły backendowe:

`market_data_hub.py`

`feature_hub.py`

`prediction_engine.py`

`decision_engine.py`

`execution_engine.py`

`state_store.py`

`explanation_engine.py`

`broadcast_engine.py`

`learning_engine.py`

`whale_detection_service.py`

`pair_profile_service.py`

`forecast_overlay_service.py`

`narration_queue.py`

`tts_service.py`

`blog_story_builder.py`

`replay_service.py`

`disclaimer_service.py`

# 34. API i WebSocket

## 34.1 REST do odczytu stanu

`/api/live/overview`

`/api/live/primary-symbol`

`/api/live/pinned`

`/api/live/watchlist`

`/api/live/blog/highlights`

`/api/live/replay/{session_id}`

`/api/studio/settings`

## 34.2 Strumienie WebSocket

`pairs_tick`

`state_updates`

`forecast_updates`

`decision_updates`

`execution_updates`

`narration_updates`

`whale_alerts`

`disclaimer_updates`

## 34.3 Zasada

WebSocket ma dostarczać zmiany stanu, ale kontrakt danych ma być spójny z REST.

# 35. Model danych dla bloga

Blog korzysta z eventów typu:

trade_closed_profit

trade_closed_loss

forecast_hit

forecast_miss

giveback_detected

whale_event_detected

daily_summary_ready

weekly_summary_ready

model_improved

bug_pattern_detected

Na ich bazie generowane są drafty wpisów.

# 36. Persistencja i baza danych

## 36.1 Tabele / byty logiczne

market_snapshots

feature_snapshots

forecasts

decisions

execution_events

positions

cost_ledgers

pair_profiles

narration_events

broadcast_events

disclaimers_log

learning_outcomes

replay_sessions

blog_posts

blog_drafts

blog_assets

## 36.2 Zasady

wszystko oznaczone czasem,

wersjonowanie modeli,

wersjonowanie cech,

brak nadpisywania bez śladu,

możliwość audytu.

# 37. Testy i jakość

## 37.1 Poziomy testów

testy jednostkowe,

testy kontraktów danych,

testy replay,

testy event flow,

testy renderu live studio,

testy jakości narracji,

testy spójności execution vs broadcast.

## 37.2 Szczególnie ważne testy

1. Jeśli decyzja zmienia się na BUY, czy execution i broadcast reagują właściwie.

2. Czy lektor nie ogłasza niepotwierdzonego fill.

3. Czy disclaimer pojawia się zgodnie z harmonogramem.

4. Czy pinned pairs i watchlist nie mieszają się logicznie.

5. Czy forecast line używa tej samej predykcji co decision hub.

6. Czy blog pobiera net PnL po kosztach, a nie brutto.

# 38. Obserwowalność i monitoring

Trzeba mierzyć:

stale data rate,

forecast drift,

action-to-broadcast latency,

execution confirmation latency,

stale message rate,

narration spam rate,

sync mismatch count,

profit giveback rate,

false entry rate,

expected vs realized net gain.

# 39. Fazy wdrożenia

## Etap 1 — rdzeń i porządek

uporządkowanie hubów,

kontrakty danych,

state hub,

eventy,

explanation hub.

## Etap 2 — live i studio

live layout,

pinned pairs,

forecast overlay,

disclaimer banner,

studio preview.

## Etap 3 — lektor

narration queue,

TTS,

harmonogram komunikatów,

anti-spam.

## Etap 4 — blog i replay

story builder,

replay snapshots,

raporty dzienne,

wpisy o błędach.

## Etap 5 — learning loop

pełny feedback,

kalibracja modeli,

pair profiles,

adaptive thresholds.

# 40. Akceptacja biznesowa

System można uznać za spójny dopiero wtedy, gdy spełnia łącznie:

live pokazuje to, co system naprawdę robi,

forecast wpływa na handel,

execution nie rozmija się z narracją,

komunikaty są zrozumiałe dla początkującego,

disclaimery są stale obecne,

blog pokazuje wyniki i błędy bez zmyślania,

replay pozwala odtworzyć krytyczne decyzje,

AI wspomagające kodowanie ma jasną mapę odpowiedzialności.

# 41. Najczęstsze antywzorce, których trzeba unikać

1. Frontend liczy własne score’y.

2. Lektor mówi na podstawie lokalnego stanu UI.

3. Blog korzysta z ręcznie składanych danych.

4. Forecast jest dekoracją bez wpływu na decision hub.

5. Dwie warstwy liczą koszty inaczej.

6. Telegram używa innych nazw stanów niż web.

7. Pinned pairs stają się substytutem watchlisty.

8. Brak wersjonowania forecastów i feature setów.

9. Patch AI dotyka wiele modułów bez określenia zakresu.

10. Brak replayu dla trudnych przypadków.

# 42. Zalecenia dla promptów do VS Code / Copilot

Każdy większy prompt wdrożeniowy powinien zawierać:

streszczenie celu,

odwołanie do rozdziałów dokumentu,

listę plików kanonicznych,

zakaz tworzenia równoległej logiki,

wymóg aktualizacji testów,

wymóg aktualizacji kontraktów danych,

wymóg raportu ryzyk po zmianie.

Przykładowa formuła:

„Pracuj wyłącznie w granicach modułów X, Y, Z. Nie twórz równoległego źródła prawdy. Jeśli brakuje danych, rozszerz kontrakt kanoniczny zamiast dodawać lokalny fallback w UI.”

# 43. Minimalny zestaw dokumentów towarzyszących

Poza tym dokumentem projekt powinien mieć:

`PROJECT_AUDIT_MASTER.md`

`ARCHITECTURE_DECISIONS.md`

`DATA_CONTRACTS.md`

`EVENT_CATALOG.md`

`STATE_MACHINE_MAP.md`

`TEST_MATRIX.md`

`LIVE_COPY_GUIDE.md`

`BLOG_STYLE_GUIDE.md`

# 44. Wniosek końcowy

Największa przewaga RLdC nie ma polegać na tym, że „coś przewiduje”, ale na tym, że:

przewiduje w sposób mierzalny,

wykorzystuje predykcję w handlu,

pokazuje to publicznie w czytelnej formie,

tłumaczy decyzje prostym językiem,

uczy się na skutkach swoich działań,

raportuje sukcesy i błędy,

zachowuje spójność wszystkich warstw.

Ten dokument opisuje drogę do systemu, który nie jest zlepkiem ekranów, tylko spójnym, audytowalnym organizmem.

# 45. Lista kontrolna przed każdym większym wdrożeniem

Czy zmiana dotyka jednego źródła prawdy czy tworzy nowe?

Czy zmiana wymaga aktualizacji kontraktów?

Czy explanation i live pozostaną spójne z execution?

Czy blog i replay będą nadal działały na tych samych danych?

Czy dodano testy dla nowego przejścia stanu?

Czy istnieje ryzyko duplikacji logiki?

Czy disclaimery nadal pojawiają się poprawnie?

Czy początkujący użytkownik nadal zrozumie komunikat?

Czy VS Code / Copilot dostaną wystarczająco jasny zakres prac?

Czy zmiana poprawia integralność, a nie tylko wygląd?

# 46. Podsumowanie wykonawcze

Rekomendowany kierunek dla RLdC można streścić jednym zdaniem:

**Budujemy jeden, zintegrowany rdzeń handlowo-predykcyjno-komunikacyjny, z którego karmione są LIVE, lektor, blog, replay, Telegram i dashboard — bez dublowania logiki i bez rozjazdów danych.**

Wdrożenie takiego podejścia:

ograniczy chaos,

zmniejszy liczbę błędów wynikających z mylenia wątków,

poprawi jakość handlu,

poprawi jakość komunikacji,

zwiększy czytelność projektu dla ludzi i AI,

stworzy solidną podstawę do dalszego rozwoju RLdC.

# 47. Załącznik A — zalecana struktura repozytorium

Poniżej przykładowa struktura logiczna repozytorium, która ogranicza mieszanie odpowiedzialności i ułatwia nawigację agentom AI:

`backend/`

- `core/`

- `market_data_hub.py`

- `feature_hub.py`

- `prediction_engine.py`

- `decision_engine.py`

- `execution_engine.py`

- `state_store.py`

- `learning_engine.py`

- `services/`

- `whale_detection_service.py`

- `pair_profile_service.py`

- `cost_profitability_service.py`

- `forecast_overlay_service.py`

- `replay_service.py`

- `disclaimer_service.py`

- `communication/`

- `explanation_engine.py`

- `broadcast_engine.py`

- `narration_queue.py`

- `tts_service.py`

- `telegram_publisher.py`

- `blog_story_builder.py`

- `routers/`

- `live.py`

- `studio.py`

- `blog.py`

- `account.py`

- `portfolio.py`

- `control.py`

- `schemas/`

- `market.py`

- `features.py`

- `forecast.py`

- `decision.py`

- `execution.py`

- `state.py`

- `blog.py`

- `events/`

- `catalog.py`

- `publisher.py`

- `subscribers.py`

- `storage/`

- `models.py`

- `repositories.py`

- `migrations/`

- `tests/`

- `unit/`

- `contracts/`

- `replay/`

- `integration/`

- `live/`

- `blog/`

`frontend/`

- `src/components/live/`

- `src/components/studio/`

- `src/components/blog/`

- `src/components/shared/`

- `src/state/`

- `src/api/`

- `src/pages/`

`docs/`

- `RLdC_SPECYFIKACJA_GLOWNA.md`

- `DATA_CONTRACTS.md`

- `EVENT_CATALOG.md`

- `STATE_MACHINE_MAP.md`

- `TEST_MATRIX.md`

- `LIVE_COPY_GUIDE.md`

- `BLOG_STYLE_GUIDE.md`

Ta struktura nie jest obowiązkowa co do nazwy folderów, ale jest obowiązkowa co do logiki: warstwa rdzenia, komunikacja, routingi, schematy i testy nie mogą być wymieszane w losowych plikach.

# 48. Załącznik B — standard nazewnictwa i typów

## 48.1 Nazwy pól

Nazwy mają być jednoznaczne i pełne. Unikać skrótów bez definicji. Przykład:

dobre: `expected_net_move_pct_after_costs`

złe: `move2`

## 48.2 Nazwy akcji

Lista akcji ma być skończona i opisana:

`BUY`

`WAIT`

`HOLD`

`REDUCE`

`SELL`

`SKIP`

`BLOCKED`

Nie wolno wprowadzać synonimów typu `WATCH_AND_WAIT`, `SOFT_HOLD`, `LIGHT_SELL`, jeśli nie zostały opisane w kontrakcie.

## 48.3 Nazwy stanów

Stany mają być wspólne dla web, Telegrama, live i replay. Jeżeli UI potrzebuje innej etykiety, to korzysta z mapowania prezentacyjnego, a nie zmienia stanu kanonicznego.

## 48.4 Typy czasowe

Każdy timestamp ma mieć:

strefę czasową,

nazwę znaczenia,

źródło czasu.

Przykład:

`event_time_utc`

`exchange_time_utc`

`ingested_at_utc`

`broadcasted_at_utc`

# 49. Załącznik C — przykładowe kontrakty danych

## 49.1 Forecast contract

Przykładowy kształt payloadu forecastu:

{

"symbol": "SOLUSDC",

"forecast_timestamp_utc": "2026-04-23T06:10:00Z",

"horizon_minutes": 15,

"direction_label": "UP",

"direction_confidence": 0.78,

"continuation_probability": 0.71,

"reversal_probability": 0.19,

"false_breakout_probability": 0.22,

"expected_move_pct": 1.24,

"expected_net_move_pct_after_costs": 0.83,

"forecast_quality_score": 81,

"uncertainty_band": {

"lower_pct": -0.35,

"upper_pct": 1.55

},

"forecast_path": [

{"minute": 1, "price": 86.02},

{"minute": 5, "price": 86.21},

{"minute": 10, "price": 86.48},

{"minute": 15, "price": 86.79}

],

"model_version": "pred_v3_2",

"feature_version": "feat_v5_1"

}

## 49.2 Decision contract

Przykładowy payload decyzji:

{

"symbol": "SOLUSDC",

"decision_timestamp_utc": "2026-04-23T06:10:01Z",

"recommended_action": "WAIT",

"entry_zone": {"min": 85.90, "max": 86.05},

"target_zone": {"min": 86.70, "max": 86.95},

"stop_zone": {"min": 85.20, "max": 85.35},

"minimal_sensible_capital": 45.0,

"opportunity_score": 79,

"profitability_score": 74,

"risk_score": 41,

"direction_confidence": 0.78,

"overall_decision_confidence": 0.69,

"reasons_short": [

"trend rośnie",

"wolumen powyżej średniej",

"wejście jeszcze niepotwierdzone"

],

"reasons_full": [

"Cena utrzymuje się powyżej EMA21 i EMA50",

"Wolumen świecy 5m jest wyższy od średniej sesyjnej",

"Order book pokazuje przewagę kupujących, ale bez pełnego wybicia"

],

"plain_language_summary": "Cena rośnie, ale bot czeka na lepszy moment wejścia.",

"decision_version": "dec_v2_4"

}

## 49.3 Narration contract

Przykładowy payload komunikatu lektora:

{

"message_id": "nar_20260423_061005_sol_wait",

"priority": "SOFT_UPDATE",

"symbol": "SOLUSDC",

"text_overlay": "Bot czeka na potwierdzenie wejścia na SOL.",

"text_tts": "SOL rośnie, ale bot czeka jeszcze na potwierdzenie wejścia.",

"valid_from_utc": "2026-04-23T06:10:05Z",

"expires_at_utc": "2026-04-23T06:10:45Z",

"source_decision_id": "dec_abc123",

"dedupe_key": "SOLUSDC_WAIT_CONFIRMATION"

}

# 50. Załącznik D — standard wpisów blogowych

Każdy automatyczny lub półautomatyczny wpis powinien mieć następujący szkielet:

1. Tytuł

2. Lead

3. Podsumowanie prostym językiem

4. Co zrobił bot

5. Dlaczego tak zrobił

6. Co wydarzyło się naprawdę

7. Czy forecast był trafny

8. Wynik netto po kosztach

9. Czego bot się nauczył

10. Co to znaczy dla początkującego

11. Disclaimer

Dzięki temu blog nie staje się chaotyczą tablicą ogłoszeń, tylko powtarzalnym, czytelnym produktem.

# 51. Załącznik E — checklista dla patcha przygotowywanego przez AI

Przed zaakceptowaniem patcha wygenerowanego przez VS Code / Copilot / innego agenta należy sprawdzić:

Czy patch dotyka tylko zadeklarowanych plików?

Czy nie wprowadza nowego źródła prawdy?

Czy używa istniejących kontraktów danych?

Czy aktualizuje testy?

Czy aktualizuje dokumentację kontraktów, jeśli zmienia payload?

Czy nie dubluje logiki w frontendzie?

Czy nie generuje prywatnych wyjątków nazw stanów?

Czy lektor, blog i live nadal bazują na tych samych danych?

Czy dodano logowanie dla nowych przejść stanu?

Czy patch ma jasny opis ryzyk?

# 52. Załącznik F — checklista przed wypuszczeniem nowej wersji LIVE

Przed wypuszczeniem nowej wersji sekcji LIVE należy sprawdzić:

Czy dane na ekranie są świeże?

Czy forecast overlay pokazuje aktualny model i aktualną wersję?

Czy komunikaty lektora nie dublują się?

Czy disclaimer jest stale widoczny?

Czy ostrzeżenie pełne odtwarza się zgodnie z harmonogramem?

Czy entry / target / stop pochodzą z Decision Hub?

Czy wypełniono test podglądu TikTok 9:16?

Czy wypełniono test podglądu YouTube 16:9?

Czy pinned pairs działają poprawnie po kliknięciu?

Czy replay daje się odtworzyć dla ostatniej sesji?

# 53. Załącznik G — macierz odpowiedzialności

Dla ograniczenia chaosu warto utrzymywać prostą macierz odpowiedzialności:

Market Data Hub: pobiera i normalizuje dane.

Feature Hub: liczy cechy.

Prediction Hub: przewiduje ruch i niepewność.

Decision Hub: podejmuje decyzje handlowe.

Execution Hub: wykonuje decyzje.

State Hub: przechowuje kanoniczny stan.

Explanation Hub: tłumaczy stan i decyzję.

Broadcast Hub: rozsyła gotowe komunikaty.

Learning Hub: zapisuje outcome i uczy system.

Jeżeli w kodzie pojawia się funkcja, której nie da się przypisać do jednego z tych bytów, trzeba rozważyć, czy nie mamy już chaosu architektonicznego.

# 54. Załącznik H — minimalny workflow pracy wdrożeniowej

Każda większa zmiana powinna przechodzić przez ten sam, prosty workflow:

1. Zdefiniuj problem.

2. Wskaż rozdziały tego dokumentu, których dotyczy.

3. Wskaż moduł kanoniczny odpowiedzialny za problem.

4. Przygotuj patch o ograniczonym zakresie.

5. Uruchom testy jednostkowe i kontraktowe.

6. Uruchom replay lub integrację, jeśli zmiana dotyczy execution / live.

7. Sprawdź zgodność komunikatów z explanation hub.

8. Sprawdź zgodność blog / replay / live.

9. Zapisz zmianę w dzienniku architektonicznym.

10. Dopiero wtedy scalaj.

# 55. Załącznik I — rekomendacja końcowa dla dalszych prac

Najlepszy następny krok po przyjęciu tego dokumentu to rozbicie wdrożenia na trzy artefakty robocze:

1. Techniczna mapa modułów i plików do refaktoryzacji.

2. Katalog kontraktów danych z przykładami payloadów.

3. Matryca testów obejmująca execution, live, narration, disclaimery, blog i replay.

Dopiero na tej podstawie warto generować duże prompty do VS Code / Copilot. Bez tych trzech artefaktów rośnie ryzyko, że agent AI będzie nadal mylił wątki, naprawiał niewłaściwe pliki albo rozwiązywał objaw zamiast przyczyny.